FLORESTA EM JOGO Arquitetura Técnica e Plano de Desenvolvimento v1.0 — Documento de Engenharia

Este documento é o contrato técnico do projeto. Ele define como o código é organizado, como os sistemas se comunicam e quais regras o Claude Code deve seguir em todas as fases. Nenhuma linha de código deve ser escrita sem que as diretrizes aqui estejam claras.

# Sumário

PARTE 1 — DIAGNÓSTICO: POR QUE O PROJETO SEMPRE QUEBROU

# 1. Diagnóstico das Iterações Anteriores

Este projeto foi iniciado quatro vezes e sempre quebrou. A causa não é falta de planejamento criativo — o GDD v3.0 é sólido. A causa é arquitetural. Abaixo estão os três padrões de falha identificados.

## 1.1 Arquivo único crescente

O código foi acumulado em um único arquivo (main.js) que chegou a 6.000+ linhas. Um arquivo desse tamanho ultrapassa a janela de contexto do Claude Code. A cada nova edição, a IA não consegue ler o arquivo inteiro — ela ‘imagina’ o que existe nas partes que não estão visíveis. Isso gera:

- Funções duplicadas com comportamentos conflitantes

- Lógica sobrescrita silenciosamente

- Bugs impossiveis de rastrear porque ninguém viu a cópia antiga

## 1.2 Interface misturada com lógica

Quando código visual (Phaser, HTML) e regras de jogo estavam no mesmo lugar, qualquer mudança de interface podia quebrar uma mecânica. O bug do saldo zerado na inicialização é um exemplo: a migração da UI não tocou nos dados, mas o dado acabou quebrando porque dependia de como a UI era montada.

## 1.3 Sem contrato entre fases

Cada fase foi desenvolvida sobre a anterior sem um checklist formal de ‘fase concluída’. Quando a Fase 4 começava, havia incerteza sobre o que a Fase 3 garantia. Bugs antigos reapareciam disfarados de bugs novos.

REGRA ZERO DO PROJETO: Nenhum arquivo deve ultrapassar 400 linhas. Se ultrapassar, é sinal de que ele precisa ser dividido antes de continuar. Esta regra protege a qualidade de todas as fases.

PARTE 2 — ARQUITETURA TÉCNICA

# 2. Princípios de Arquitetura

## 2.1 Separação Total de Responsabilidades

O projeto segue uma separação rígida em três camadas que nunca se misturam:

| Camada | Tecnologia | Responsável por | NÃO pode |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado | JavaScript puro | Dados do jogo, regras, cálculos | Tocar no DOM ou no Phaser |
| Visual Mapa | Phaser 3 | Renderizar tiles, animações do mapa | Guardar dados de jogo |
| Interface | HTML/CSS | HUD, menus, modais, cards | Calcular nada — apenas exibir |

DECISÃO IRREVOGÁVEL: Toda interface (HUD, menus, cards, modais, diálogos) é implementada em HTML/CSS. O Phaser renderiza exclusivamente o mapa e seus tiles. Nenhum elemento de interface é desenhado pelo Phaser. Esta decisão não pode ser revertida em nenhuma fase.

## 2.2 O Objeto de Estado Central

Todo o estado do jogo vive em um único objeto chamado dadosJogo. Este objeto é a única fonte de verdade. Nenhum outro módulo guarda estado próprio — eles leem e escrevem neste objeto.

Estrutura completa do dadosJogo na inicialização:

| Campo | Valor Inicial | Descrição |
| --- | --- | --- |
| saldo | $12.000 (Médio) | Capital atual do jogador |
| agua | 0 | Estoque global de água |
| energia | 0 | Energia disponível/ciclo |
| mudas | 0 | Estoque de mudas |
| cicloAtual | 0 | Contador de ciclos |
| mesAtual | 1 | Mês atual (6 ciclos = 1 mês) |
| dificuldade | 'medio' | Dificuldade escolhida |
| emprestimoUsado | false | Se o empréstimo foi acionado |
| emprestimoAtivo | false | Se está pagando parcelas |
| parcelasRestantes | 0 | Parcelas restantes do empréstimo |
| celulas | Array[100] | Estado de cada célula do mapa |
| npcs | {} | Objeto com todos os NPCs por id |
| equipe | { tecnicos:0, negociadores:0, brigadistas:0 } | Profissionais contratados |
| construcoes | [] | Lista de construções ativas |
| faunaDesbloqueada | [] | Cards de fauna desbloqueados |
| receitaPorCiclo | 0 | Receita passiva atual |
| custoPorCiclo | 0 | Custo fixo atual |
| jogo Ativo | false | Se o loop de ciclos está rodando |
| estadoFarol | {} | Estado do farol de cada NPC |

# 3. Estrutura de Arquivos

O projeto é organizado em arquivos pequenos e especializados. Cada arquivo tem uma única responsabilidade. Nenhum arquivo deve ultrapassar 400 linhas.

## 3.1 Árvore do Projeto

| Arquivo | Responsável por |
| --- | --- |
| index.html | Entrada do jogo. Onboarding, seleção de dificuldade. Escreve dadosJogo antes de carregar o jogo. |
| src/estado/dadosJogo.js | OBJETO CENTRAL. Define e exporta dadosJogo. Nenhuma outra definição de estado. |
| src/estado/recursos.js | Funções que calculam e atualizam saldo, água, energia, mudas. |
| src/estado/celulas.js | Funções que leem e atualizam o array de células. Sucessão ecológica. |
| src/estado/npcs.js | Perfis de NPCs, sistema de farol, lógica de negociação. |
| src/estado/eventos.js | Eventos aleatórios, incêndios, propagacão, seca extrema. |
| src/estado/fauna.js | Condições de desbloqueio e bônus dos cards de fauna. |
| src/mapa/gerador.js | Geração procedural do mapa por dificuldade. |
| src/mapa/cena.js | Cena Phaser principal. Só renderiza tiles. Lê dadosJogo para saber o que exibir. |
| src/mapa/tiles.js | Mapeamento de tipo/estado de célula para visual do tile. |
| src/interface/hud.js | Atualiza os elementos HTML do HUD com dados do dadosJogo. |
| src/interface/menuCelula.js | Monta e exibe o menu flutuante ao clicar em célula. |
| src/interface/modalNpc.js | Monta e exibe o modal de diálogo com NPC. |
| src/interface/cards.js | Animação e exibição de cards de fauna. |
| src/loop.js | Loop de ciclos. Chama os sistemas na ordem correta. Máx 80 linhas. |
| src/main.js | Ponto de entrada. Inicializa Phaser + chama setup. Máx 50 linhas. |

## 3.2 Regras de Import/Export

- Cada arquivo exporta funções nomeadas. Nunca classes com estado próprio (exceto a cena Phaser).

- dadosJogo é importado por quem precisa ler. As funções de estado são importadas por quem precisa escrever.

- A interface (hud.js, menuCelula.js, etc.) importa do estado mas NUNCA escreve direto — chama funções.

- O loop.js é o único lugar que chama os sistemas em sequência. Nenhum sistema chama outro diretamente.

PARTE 3 — O LOOP DE CICLOS

# 4. O Loop de Ciclos

O loop.js é o coração do jogo. A cada ciclo (10 segundos), ele executa os sistemas nesta ordem exata e imutável:

| Ordem | Sistema Chamado | Arquivo | O que faz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | processarProdução() | recursos.js | Credita água, energia e mudas produzidas |
| 2 | processarConsumo() | recursos.js | Debita consumo de floresta, SAF, vivéiro |
| 3 | pagarSalarios() | recursos.js | Debita salários da equipe e diesel |
| 4 | avançarTimers() | celulas.js | Avança timers de ações em andamento |
| 5 | verificarSucessão() | celulas.js | Pioneira → Secundária → Clímax |
| 6 | verificarNPCs() | npcs.js | Negligência, expansão, tensão de farol |
| 7 | verificarEventos() | eventos.js | Rola dados para eventos aleatórios |
| 8 | verificarFauna() | fauna.js | Checa condições de desbloqueio de cards |
| 9 | verificarVitória() | loop.js | Checa 80% recuperado + outras condições |
| 10 | atualizarInterface() | hud.js | Atualiza HUD com dados atuais |

REGRA DO LOOP: Nenhuma função chamada pelo loop pode chamar outra função do loop. Se processarProdução precisar de algo de celulas.js, ela lida direto com dadosJogo. Ciclos circulares são a causa mais comum de bugs silenciosos.

# 5. Comunicação entre Phaser e HTML

O Phaser e a interface HTML nunca se chamam diretamente. A comunicação acontece por dois canais:

## 5.1 Phaser → HTML: Eventos do DOM

Quando o jogador clica em uma célula no canvas Phaser, a cena dispara um evento customizado do DOM:

// Em cena.js (Phaser): document.dispatchEvent(new CustomEvent('celulaSelecionada', { detail: { celulaId: 'cel_3_7', x: 420, y: 310 } })); // Em menuCelula.js (HTML): document.addEventListener('celulaSelecionada', (e) => { abrirMenuCelula(e.detail.celulaId, e.detail.x, e.detail.y); });

## 5.2 HTML → Phaser: Função Global

Quando o jogador confirma uma ação no menu HTML, a interface chama uma função global que atualiza o estado e sinaliza o Phaser para redesenhar:

// Em menuCelula.js: botão 'Preparar Terra' clicado window.executarAcao('prepararTerra', 'cel_3_7'); // Em main.js: window.executarAcao = (acao, celulaId) => { acoesMapa[acao](celulaId); // atualiza dadosJogo cenaPhaser.atualizarTile(celulaId); // redesenha o tile fecharMenuCelula(); // fecha o menu HTML };

Por que window.executarAcao e não addEventListener? Porque o HTML inserido dinâmicamente (como cards de diálogo) não consegue registrar listeners antes de existir. Funções no escopo window já existem quando o botão é clicado, independente de quando o HTML foi inserido. Este padrão resolve o bug dos cards de diálogo da iteração anterior.

PARTE 4 — PLANO DE DESENVOLVIMENTO POR FASES

# 6. Plano de Fases

O desenvolvimento ocorre em 10 fases sequenciais. Nenhuma fase começa sem a anterior estar formalmente concluída. A conclusão de uma fase é definida pelo checklist abaixo, não por ‘parecer funcionar’.

PROTOCOLO DE FASE CONCLUÍDA: ao terminar cada fase, o desenvolvedor executa todos os itens do checklist em ordem. Só faz commit e avança se todos os itens passarem. Se qualquer item falhar, a fase não está concluída.

## Fase 1 — Setup e Esqueleto

Objetivo: jogo abrindo no navegador com estrutura de arquivos correta.

O que criar nesta fase:

- Repositório git inicializado com estrutura de pastas completa (conforme seção 3.1)

- index.html com seções HTML separadas: #hud-container, #painel-lateral, #canvas-container

- src/main.js: inicializa Phaser com canvas vazio (cor sólida), max 50 linhas

- src/estado/dadosJogo.js: objeto completo com todos os campos e valores iniciais

- src/loop.js: loop de ciclos funcionando (setInterval de 10s), só console.log por enquanto

- src/interface/hud.js: atualiza os 5 campos do HUD lendo dadosJogo

- Servidor local rodando: npx serve .

Checklist de conclusão:

- Abrir no navegador sem erros no console

- HUD exibe os 5 campos (Capital, Água, Energia, Mudas, Relógio)

- Console mostra 'Ciclo X' a cada 10 segundos

- Inspecionar dadosJogo no console: todos os campos existem com valores corretos

- Estrutura de pastas conforme seção 3.1 sem desvios

## Fase 2 — Mapa e Seleção de Célula

Objetivo: mapa 10x10 render izado e cl icavel.

O que criar nesta fase:

- src/mapa/gerador.js: gera o array de 100 células conforme distribuição do GDD Cap.2

- src/mapa/tiles.js: mapeamento tipo/estado → cor placeholder (não precisa de arte ainda)

- src/mapa/cena.js: cena Phaser que renderiza os 100 tiles lendo dadosJogo.celulas

- Evento customizado 'celulaSelecionada' disparado ao clicar no canvas

- src/interface/menuCelula.js: escuta o evento e exibe div flutuante com id + tipo da célula

Checklist de conclusão:

- 100 células visíveis com cores diferentes por tipo

- Clicar em qualquer célula abre menu com id e tipo corretos

- Fechar menu funciona

- dadosJogo.celulas[i].type reflete o que está visível no tile

- Nenhum erro no console

## Fase 3 — Recursos e Ciclo Econômico

Objetivo: Capital, Água, Energia e Mudas funcionando com produção e consumo reais.

O que criar nesta fase:

- src/estado/recursos.js: todas as funções do loop (produção, consumo, salários)

- Empréstimo único: lógica completa em recursos.js

- Game Over financeiro: verificado em loop.js

- HUD atualiza em tempo real a cada ciclo

Checklist de conclusão:

- Capital diminui pelo salário de profissionais contratados a cada ciclo

- Contratar Gerador a Diesel: +10 energia e -$20/ciclo aparecem no HUD

- Contratar Bomba: requer rio recuperado (verificar bloqueio)

- Saldo chegando a zero dispara modal de empréstimo

- Recusar empréstimo → Game Over exibido

- Aceitar empréstimo → parcelas debitadas a cada 6 ciclos

- Não pagar parcela → Game Over exibido

## Fase 4 — Ações no Mapa

Objetivo: o jogador pode agir nas células e ver resultados visuais.

O que criar nesta fase:

- src/estado/celulas.js: todas as funções de ação (preparar, plantar, construir)

- Timers de ação em andamento (actionQueue da célula), avançados por avançarTimers()

- Sucessão automática: Pioneira → Secundária → Clímax

- window.executarAcao global chamado pelos botões do menu

- Tile redesenhado após cada ação

Checklist de conclusão:

- Preparar Terra: célula Degradada → Preparada após 2 ciclos, custo $200 debitado

- Plantar Mudas: célula Preparada → Pioneira, 10 mudas debitadas

- Pioneira → Secundária: 36 ciclos (ou reduzido pelo Técnico)

- Secundária → Clímax: 60 ciclos

- Viveiro produz 100 mudas a cada 6 ciclos com Energia + Técnico

- Bomba em Rio Recuperado: +10 água/ciclo no HUD

- Tile muda visualmente após cada ação concluída

## Fase 5 — NPCs e Sistema de Farol

Objetivo: Pecuaristas e Garimpeiros com Farol funcional e diálogos interativos.

O que criar nesta fase:

- src/estado/npcs.js: perfis, geração de nome aleatório, lógica de farol, chances

- src/interface/modalNpc.js: modal HTML com avatar, fala e botões

- window.abrirDialogoNpc e window.confirmarProposta no escopo global

- Expansão de garimpo a cada 4 ciclos com Farol Vermelho

- Invasão de pasto com Farol Vermelho ignorado

Checklist de conclusão:

- Clicar em célula de garimpo sem Negociador exibe mensagem de bloqueio

- Com Negociador: modal abre com fala correta do perfil

- Proposta aceita: Farol vira Verde, receita apárece no HUD

- Proposta rejeitada: Farol permanece Amarelo

- Garimpo Vermelho por 4 ciclos: expande para célula adjacent e

- Farol visual atualiza na célula (não só no modal)

## Fase 6 — Terra Indígena

Objetivo: TI com fluxo completo de diplomacia e benefícios.

O que criar nesta fase:

- Fluxo de 3 passos da TI em npcs.js e modalNpc.js

- Plano de Gestão Territorial com expansão de 3 células

- Brigadista Indígena disponível após parceria

- Ameaças automáticas: rio poluído e PCHs em excesso

Checklist de conclusão:

- Sem Negociador: botão bloqueado na célula TI

- Com Negociador + ação benéfica: Farol muda de Vermelho para Amarelo

- Fluxo de 3 passos completo até Farol Verde

- Rio poluído próximo: Farol da TI cai para Vermelho automaticamente

- 3 PCHs ativas: TI fica Vermelha

- Brigadista Indígena só aparece no painel após parceria ativa

## Fase 7 — Incêndios e Eventos

Objetivo: sistema de incêndio, seca extrema e eventos aleatórios.

O que criar nesta fase:

- src/estado/eventos.js: todos os eventos, tabela de probabilidades

- FireRisk por célula, propagação Moore

- Combate a incêndio com timer e custo

- Seca extrema com vinheta visual

Checklist de conclusão:

- Incêndio aparece com fumo visual antes de se propagar

- Incêndio ativo se propaga para vizinhos com 40% chance/ciclo

- Combate: $400 + 20 água, dura 8 ciclos sem brigadista

- Seca extrema: vinheta amarela + produção de água -50%

- Edital aprovado: +$15.000 no saldo

- Nenhum evento dispara nos primeiros 3 minutos (18 ciclos)

## Fase 8 — Fauna

Objetivo: 12 cards de fauna com desbloqueio, bônus e animações.

O que criar nesta fase:

- src/estado/fauna.js: 12 cards com condições verificadas a cada ciclo

- src/interface/cards.js: animação de card entrando na tela

- Grade de fauna no painel lateral (silhueta para não desbloqueados)

- Bônus aplicados automaticamente após desbloqueio

Checklist de conclusão:

- Saúva: desbloqueada na 1a Pioneira, +10% velocidade confirm ada

- Cutia: desbloqueada na 1a Clímax, +20% Secundária→Clímax confirmado

- Onça: só aparece com 80% recuperado

- Card já desbloqueado não dispara segunda vez

- Bônus só ativo após desbloqueio, não antes

## Fase 9 — Vitória, Derrota e Pontuação

Objetivo: fluxo completo de fim de jogo.

O que criar nesta fase:

- Verificação de vitória a cada ciclo em loop.js

- Tela de vitória: Onça + cards desbloqueados + dados

- Três telas de derrota (Financeira, Ecológica, Social) com análise

- Sistema de pontuação pelos 4 pilares

Checklist de conclusão:

- 80% recuperado + 0 garimpo + 0 queimada → tela de vitória

- Saldo zero sem empréstimo → Game Over Financeiro

- 60% destruido → Game Over Ecológico

- TI dizimada → Game Over Social

- Pontuação calculada corretamente pelos 4 pilares

## Fase 10 — Polimento e Balanceamento

Objetivo: jogo jogável, balanceado e com persistência.

O que criar nesta fase:

- Tutorial contextual (dicas na primeira vez)

- Escolha de dificuldade na tela inicial

- Salvar/carregar partida (localStorage)

- Ranking online via Supabase

- Balanceamento de números com base em testes

PARTE 5 — REGRAS PARA USO COM CLAUDE CODE

# 7. Protocolo de Trabalho com Claude Code

Este projeto é desenvolvido com auxílio do Claude Code. As regras abaixo existem para proteger a integridade do código ao longo de todas as fases.

## 7.1 Como Estruturar Cada Prompt

| Elemento do Prompt | Conteúdo Esperado |
| --- | --- |
| Fase atual | Sempre declarar: 'Estamos na Fase X' |
| Arquivo alvo | Declarar exatamente qual arquivo será criado ou editado |
| Contrato de entrada | Quais dados o arquivo recebe (do dadosJogo ou de parâmetros) |
| Contrato de saída | O que o arquivo retorna ou atualiza |
| Limite de linhas | Lembrar: nenhum arquivo ultrapassa 400 linhas |
| Restrição de interface | Se criar HTML, lembrar: botões usam window.funcao(), não addEventListener |

## 7.2 Regras Imutáveis que Todo Prompt Deve Reforçar

- Toda interface em HTML/CSS. Phaser só renderiza tiles do mapa.

- Botões inseridos dinâmicamente usam onclick='window.funcao()' — nunca addEventListener após innerHTML.

- dadosJogo é importado, nunca redefinido em outro arquivo.

- Nenhum arquivo ultrapassa 400 linhas. Se um arquivo estiver chegando perto, pedir refatoração antes de continuar.

- O loop.js chama os sistemas. Os sistemas não se chamam entre si.

## 7.3 Sinais de Alerta Durante o Desenvolvimento

Se o Claude Code sugerir colocar lógica de estado dentro de um componente HTML ou dentro da cena Phaser — PARE e questione. Esta é a origem do maior grupo de bugs do projeto.

Se um arquivo já existente começar a receber funções de outro arquivo sem que isso esteja previsto nesta arquitetura — PARE. É sinal de que a separação está sendo violada.

## 7.4 Checklist Rápido Antes de Cada Prompt

- Estou na fase correta? A fase anterior passou em todos os testes?

- Sei qual arquivo será criado/editado?

- O arquivo tem menos de 400 linhas?

- O HTML dinâmico usará window.funcao() nos botões?

- dadosJogo será importado, não redefinido?

Floresta em Jogo — Arquitetura Técnica v1.0 Documento vivo. Atualizar sempre que uma decisão arquitetural mudar.